FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

Sistema de Planificación Eficiente de Horarios Académicos en Entornos Universitarios Flexibles

Taller de Proyectos 2

Ciclo Académico 2026-I

Presentado por:

Jean Carlos Quispe Breña

Joan Branko Quispe Breña

Alejandro Victor Ramos Rua

Huancayo – Perú

2026

- Declaración de la visión del proyecto

Enunciado de visión

Para los coordinadores académicos, docentes y estudiantes de la Universidad Continental que presentan dificultades en la planificación, generación y consulta de horarios académicos en entornos de currículo flexible, el Sistema Inteligente de Planificación de Horarios Académicos (SIPHA) es una aplicación web que permite construir automáticamente horarios válidos, coherentes y sin conflictos, considerando restricciones académicas, operativas y de disponibilidad.

A diferencia de los procesos manuales o herramientas tradicionales con limitada adaptabilidad, SIPHA incorpora un motor de optimización basado en satisfacción de restricciones (CSP), el cual permite generar soluciones eficientes en tiempos reducidos, facilitando además la visualización interactiva de horarios según el rol del usuario y la posibilidad de realizar ajustes manuales con validación inmediata del sistema.

Valor del sistema por actor

| Actor | Valor generado |
| --- | --- |
| Estudiantes | Acceden a un horario personalizado, realizan su matrícula con validación automática de prerrequisitos y límites de créditos, y pueden identificar posibles conflictos antes de confirmar su inscripción. |
| Docentes | Registran su disponibilidad horaria y consultan su carga académica asignada, reduciendo la necesidad de coordinación manual con el área administrativa. |
| Coordinadores académicos | Generan horarios completos de manera automatizada en corto tiempo, con herramientas que permiten ajustes manuales y detección inmediata de inconsistencias. |
| Administradores | Gestionan los períodos académicos, configuran parámetros del sistema y acceden a reportes sobre ocupación de recursos y trazabilidad de cambios. |

- Identificación de los roles clave

Para el desarrollo del Sistema Inteligente de Planificación de Horarios Académicos, se han definido los siguientes roles clave, los cuales permiten asegurar una adecuada gestión del proyecto, una correcta implementación técnica y el cumplimiento de los objetivos establecidos bajo el enfoque ágil Scrum.

| Rol | Descripción | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Representa los intereses del cliente y define el valor del producto. | Priorizar el Product Backlog, definir criterios de aceptación, validar entregables y asegurar que el producto cumpla con los objetivos del negocio. |
| Scrum Master | Facilita la aplicación de la metodología Scrum dentro del equipo. | Organizar ceremonias Scrum, eliminar impedimentos, asegurar el cumplimiento del proceso ágil y promover la mejora continua. |
| Equipo de Desarrollo | Grupo multidisciplinario encargado de la construcción del sistema. | Diseñar, desarrollar, probar e integrar las funcionalidades del sistema de acuerdo con los requerimientos definidos. |
| Desarrollador Backend | Responsable de la lógica del sistema y servicios del lado del servidor. | Implementar la API REST, gestionar la base de datos, desarrollar la lógica de negocio y asegurar la seguridad del sistema. |
| Desarrollador Frontend | Encargado de la interfaz de usuario del sistema. | Desarrollar la aplicación web, implementar vistas interactivas y garantizar una experiencia de usuario adecuada. |
| Especialista en CSP | Responsable del motor de generación de horarios basado en restricciones. | Diseñar e implementar el algoritmo de optimización (CSP), definir restricciones y asegurar la eficiencia en la generación de horarios. |
| QA / DevOps | Encargado de la calidad del software y despliegue del sistema. | Realizar pruebas unitarias e integración, gestionar la automatización (CI/CD) y configurar entornos de despliegue. |

- Registro de interesados (Stakeholders)

La identificación de los interesados permite reconocer a todas las personas, grupos u organizaciones que pueden influir o verse afectados por el desarrollo del Sistema Inteligente de Planificación de Horarios Académicos (SIPHA). Este registro facilita la gestión de expectativas, la comunicación efectiva y la toma de decisiones durante el proyecto.

| Stakeholder | Rol en el proyecto | Interés principal | Nivel de influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Docente del curso | Sponsor / Evaluador | Asegurar la calidad académica del proyecto y el cumplimiento de la rúbrica establecida. | Alto |
| Equipo de desarrollo | Equipo del proyecto | Lograr la correcta implementación del sistema, adquirir competencias profesionales y cumplir con los objetivos del curso. | Alto |
| Área académica / Registros | Usuario institucional | Optimizar el proceso de generación de horarios y reducir errores operativos. | Medio |
| Docentes universitarios | Usuario final | Contar con horarios alineados a su disponibilidad y carga académica. | Medio |
| Estudiantes | Usuario final | Acceder a horarios sin conflictos y acordes a su planificación académica. | Bajo |
| Administradores del sistema | Usuario operativo | Gestionar la configuración del sistema y supervisar su correcto funcionamiento. | Medio |

- Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Información general del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema Inteligente de Planificación de Horarios Académicos en Entornos de Currículo Flexible |
| Código del proyecto | PFA-TP2-2026-02 |
| Asignatura | Taller de Proyectos 2 — Ingeniería de Sistemas e Informática |
| Institución | Universidad Continental — Huancayo, Perú |
| Ciclo académico | 2026-I |
| Fecha de inicio | Semana 1 del ciclo 2026-I |
| Fecha estimada de fin | Semana 16 del ciclo 2026-I |
| Metodología | Scrum (iteraciones de 2 a 3 semanas) |
| Repositorio | https://github.com/jean12371/PROYECTO-HORARIO.git |

Propósito y justificación del proyecto

La planificación de horarios académicos en instituciones con currículo flexible representa un proceso complejo, que involucra múltiples variables y restricciones, tales como disponibilidad de docentes, asignación de aulas, carga académica de los estudiantes y políticas institucionales.

Actualmente, este proceso se realiza de manera manual o mediante herramientas limitadas, lo que genera conflictos de horarios, uso ineficiente de recursos y una alta inversión de tiempo por parte del personal administrativo.

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar una solución tecnológica que automatice la generación de horarios académicos mediante un enfoque basado en satisfacción de restricciones (CSP), permitiendo optimizar el proceso, reducir errores y mejorar la calidad del servicio académico.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita generar horarios académicos óptimos de manera automatizada, considerando restricciones académicas, operativas y de disponibilidad, mediante el uso de técnicas de optimización.

Objetivos específicos

| Código | Objetivo | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Analizar el problema identificando variables, restricciones y actores involucrados. | Documento de análisis validado |
| OE2 | Diseñar la arquitectura del sistema bajo estándares de ingeniería de software. | Diagrama aprobado por el equipo |
| OE3 | Implementar el sistema incluyendo el motor de generación de horarios. | Sistema funcional con pruebas exitosas |
| OE4 | Evaluar el impacto del sistema en el entorno académico. | Informe de impacto entregado |
| OE5 | Documentar el desarrollo y decisiones técnicas del proyecto. | Documentación completa |

Alcance del proyecto

Dentro del alcance

- Gestión de usuarios (estudiantes, docentes, administradores)

- Registro de cursos, aulas y disponibilidad

- Validación de matrícula (prerrequisitos y créditos)

- Generación automática de horarios

- Visualización interactiva de horarios

- Detección de conflictos

- Exportación de reportes

Fuera del alcance

- Integración con sistemas externos (ERP, SAP, etc.)

- Desarrollo de aplicación móvil nativa

- Módulo de pagos o gestión financiera

- Soporte multilenguaje

Requerimientos de alto nivel

| ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RAN-01 | Funcional | Generar horarios automáticamente sin conflictos |
| RAN-02 | Funcional | Gestionar usuarios con roles definidos |
| RAN-03 | Funcional | Validar matrícula según prerrequisitos |
| RAN-04 | Funcional | Visualizar horarios y exportarlos |
| RAN-05 | No funcional | Cumplir estándares de seguridad (OWASP) |
| RAN-06 | No funcional | Generar horarios en tiempo menor a 30 segundos |

Cronograma de alto nivel

| Fase | Descripción |
| --- | --- |
| Sprint 0 | Inicio del proyecto y planificación |
| Sprint 1 | Diseño y autenticación |
| Sprint 2 | Matrícula y lógica del sistema |
| Sprint 3 | Generación de horarios |
| Sprint 4 | Pruebas y entrega final |

Stakeholders clave

| Stakeholder | Rol | Influencia |
| --- | --- | --- |
| Docente del curso | Sponsor | Alta |
| Equipo de desarrollo | Ejecutor | Alta |
| Área académica | Usuario | Media |
| Docentes | Usuario | Media |
| Estudiantes | Usuario | Baja |

Riesgos del proyecto

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallo del algoritmo CSP | Media | Alta | Limitar alcance y optimizar algoritmo |
| Mala distribución de tareas | Alta | Media | Definir roles claros |
| Cambios en requerimientos | Alta | Media | Revisiones por sprint |
| Problemas técnicos | Media | Media | Pruebas tempranas |

Project Manager

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Project Manager (integrante del equipo) |
| Responsabilidad | Planificar, coordinar y supervisar el proyecto |
| Autoridad | Asignar tareas y tomar decisiones operativas |

Aprobación del proyecto

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Sponsor | Docente del curso | __________ |
| Project Manager | Por designar | __________ |

- Desarrollo de Épicas del Producto

Definición de épicas

Las épicas representan conjuntos de funcionalidades de alto nivel que agrupan requerimientos relacionados del sistema. Estas permiten organizar el Product Backlog y facilitan la planificación incremental del desarrollo bajo el enfoque ágil Scrum.

Lista de épicas del sistema

ÉPICA E1 — Gestión de usuarios y autenticación

Descripción:
El sistema debe permitir la gestión de usuarios mediante mecanismos de registro, autenticación y control de acceso basado en roles.

Actores:
Administrador, docente, estudiante, coordinador

Funcionalidades principales:

- Registro de usuarios

- Inicio de sesión (login)

- Gestión de roles (admin, docente, estudiante)

- Recuperación de contraseña

- Control de acceso a funcionalidades

Criterios de aceptación:

- El sistema permite el acceso solo a usuarios autenticados

- Se restringe el acceso según el rol del usuario

- Las credenciales se almacenan de forma segura

- La sesión del usuario se gestiona correctamente

ÉPICA E2 — Gestión de información académica

Descripción:
El sistema debe permitir el registro, edición y administración de la información académica necesaria para la generación de horarios.

Actores:
Administrador

Funcionalidades principales:

- Registro de estudiantes, docentes, cursos y aulas

- Edición y eliminación de registros

- Validación de datos ingresados

Criterios de aceptación:

- Los registros se almacenan correctamente en la base de datos

- No se permite duplicidad de información

- Los datos obligatorios son validados

- Se pueden actualizar y eliminar registros sin errores

ÉPICA E3 — Matrícula académica

Descripción:
El sistema debe permitir a los estudiantes realizar su matrícula con validación automática de restricciones académicas.

Actores:
Estudiante

Funcionalidades principales:

- Selección de cursos

- Validación de prerrequisitos

- Control de créditos por ciclo

- Confirmación de matrícula

Criterios de aceptación:

- El sistema valida prerrequisitos antes de permitir la matrícula

- Se respeta el límite de créditos permitido

- Se muestran mensajes de error en caso de inconsistencias

- La matrícula se registra correctamente

ÉPICA E4 — Generación automática de horarios

Descripción:
El sistema debe generar horarios académicos de manera automática, considerando restricciones académicas y operativas.

Actores:
Coordinador académico

Funcionalidades principales:

- Generación automática de horarios

- Aplicación de restricciones (docente, aula, horario)

- Detección de conflictos

- Modificación manual de horarios

Criterios de aceptación:

- No existen conflictos en la asignación de horarios

- Se respeta la disponibilidad de docentes y aulas

- El sistema genera resultados en tiempo eficiente

- Permite ajustes con validación automática

ÉPICA E5 — Visualización de horarios

Descripción:
El sistema debe permitir visualizar los horarios generados de forma gráfica e interactiva.

Actores:
Todos los usuarios

Funcionalidades principales:

- Visualización en formato calendario semanal

- Filtros por docente, curso y aula

- Visualización personalizada según usuario

Criterios de aceptación:

- El horario se muestra correctamente

- Los filtros funcionan sin errores

- La interfaz es clara y fácil de usar

- Compatible con diferentes dispositivos

ÉPICA E6 — Reportes y exportación

Descripción:
El sistema debe permitir generar reportes del estado de los horarios y exportarlos en diferentes formatos.

Actores:
Administrador, coordinador

Funcionalidades principales:

- Exportación de horarios en PDF y Excel

- Reportes de carga docente

- Reportes de uso de aulas

Criterios de aceptación:

- Los reportes se generan correctamente

- Los archivos exportados son legibles

- La información coincide con los datos del sistema

- El tiempo de generación es adecuado

- Product Backlog

Lista de historias de usuario

| ID | Historia de usuario | Actor | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como administrador, quiero registrar usuarios en el sistema para gestionar el acceso a la plataforma. | Administrador | Alta |
| HU-02 | Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder al sistema de forma segura. | Todos | Alta |
| HU-03 | Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios para controlar el acceso a funcionalidades. | Administrador | Alta |
| HU-04 | Como administrador, quiero registrar cursos para gestionar la oferta académica. | Administrador | Alta |
| HU-05 | Como administrador, quiero registrar docentes para asignarlos a cursos. | Administrador | Alta |
| HU-06 | Como administrador, quiero registrar aulas para gestionar espacios disponibles. | Administrador | Alta |
| HU-07 | Como estudiante, quiero seleccionar cursos para realizar mi matrícula. | Estudiante | Alta |
| HU-08 | Como sistema, quiero validar prerrequisitos para evitar matrículas incorrectas. | Sistema | Alta |
| HU-09 | Como sistema, quiero controlar el límite de créditos por ciclo para cumplir normas académicas. | Sistema | Alta |
| HU-10 | Como estudiante, quiero confirmar mi matrícula para asegurar mi inscripción. | Estudiante | Alta |
| HU-11 | Como docente, quiero registrar mi disponibilidad horaria para evitar conflictos. | Docente | Alta |
| HU-12 | Como coordinador, quiero generar horarios automáticamente para ahorrar tiempo. | Coordinador | Alta |
| HU-13 | Como sistema, quiero detectar conflictos de horarios para garantizar consistencia. | Sistema | Alta |
| HU-14 | Como coordinador, quiero modificar horarios generados para ajustarlos según necesidad. | Coordinador | Media |
| HU-15 | Como usuario, quiero visualizar mi horario en formato calendario para entenderlo fácilmente. | Todos | Alta |
| HU-16 | Como usuario, quiero filtrar horarios por curso, docente o aula para facilitar la búsqueda. | Todos | Media |
| HU-17 | Como coordinador, quiero exportar horarios en PDF para compartirlos. | Coordinador | Media |
| HU-18 | Como administrador, quiero generar reportes de uso de aulas para análisis. | Administrador | Baja |
| HU-19 | Como administrador, quiero generar reportes de carga docente para control académico. | Administrador | Baja |
| HU-20 | Como sistema, quiero registrar auditoría de cambios para mantener trazabilidad. | Sistema | Media |

Relación con las épicas

- HU-01 a HU-03 → ÉPICA E1 (Usuarios y autenticación)

- HU-04 a HU-06 → ÉPICA E2 (Información académica)

- HU-07 a HU-10 → ÉPICA E3 (Matrícula)

- HU-11 a HU-14 → ÉPICA E4 (Generación de horarios)

- HU-15 a HU-16 → ÉPICA E5 (Visualización)

- HU-17 a HU-20 → ÉPICA E6 (Reportes)

- Backlog Priorizado del Producto

| ID | Historia de usuario | Actor | Prioridad | Valor de negocio | Esfuerzo (SP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-02 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema de forma segura. | Todos | Alta | Alto | 3 |
| HU-01 | Como administrador, quiero registrar usuarios para gestionar accesos al sistema. | Administrador | Alta | Alto | 5 |
| HU-03 | Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios para controlar permisos. | Administrador | Alta | Alto | 3 |
| HU-04 | Como administrador, quiero registrar cursos para gestionar la oferta académica. | Administrador | Alta | Alto | 5 |
| HU-05 | Como administrador, quiero registrar docentes para asignarlos a cursos. | Administrador | Alta | Alto | 5 |
| HU-06 | Como administrador, quiero registrar aulas para gestionar los espacios disponibles. | Administrador | Alta | Alto | 5 |
| HU-11 | Como docente, quiero registrar mi disponibilidad horaria para evitar conflictos. | Docente | Alta | Alto | 5 |
| HU-07 | Como estudiante, quiero seleccionar cursos para realizar mi matrícula. | Estudiante | Alta | Alto | 5 |
| HU-08 | Como sistema, quiero validar prerrequisitos para evitar matrículas incorrectas. | Sistema | Alta | Alto | 8 |
| HU-09 | Como sistema, quiero controlar el límite de créditos por ciclo para cumplir normas académicas. | Sistema | Alta | Alto | 5 |
| HU-10 | Como estudiante, quiero confirmar mi matrícula para asegurar mi inscripción. | Estudiante | Alta | Alto | 3 |
| HU-12 | Como coordinador, quiero generar horarios automáticamente para optimizar tiempo. | Coordinador | Alta | Muy alto | 13 |
| HU-13 | Como sistema, quiero detectar conflictos de horarios para garantizar consistencia. | Sistema | Alta | Muy alto | 8 |
| HU-15 | Como usuario, quiero visualizar mi horario en formato calendario para facilitar su comprensión. | Todos | Alta | Alto | 5 |
| HU-14 | Como coordinador, quiero modificar horarios generados para ajustarlos según necesidad. | Coordinador | Media | Medio | 5 |
| HU-16 | Como usuario, quiero filtrar horarios por distintos criterios para facilitar la búsqueda. | Todos | Media | Medio | 3 |
| HU-17 | Como coordinador, quiero exportar horarios en PDF para compartirlos. | Coordinador | Media | Medio | 5 |
| HU-20 | Como sistema, quiero registrar auditoría de cambios para mantener trazabilidad. | Sistema | Media | Medio | 5 |
| HU-18 | Como administrador, quiero generar reportes de uso de aulas para análisis. | Administrador | Baja | Bajo | 3 |
| HU-19 | Como administrador, quiero generar reportes de carga docente para control académico. | Administrador | Baja | Bajo | 3 |

Planificación de Lanzamiento

Estrategia de lanzamiento

El proyecto se desarrollará bajo la metodología Scrum, mediante iteraciones cortas (sprints) que permitirán entregar incrementos funcionales del sistema de manera progresiva.

Cada sprint tendrá una duración aproximada de 2 a 3 semanas, considerando un total de 16 semanas para el desarrollo completo del proyecto.

Planificación por sprints

Sprint 0 — Inicio del proyecto

Objetivo:
Definir la base del proyecto y los artefactos iniciales.

Entregables:

- Declaración de visión

- Project Charter

- Product Backlog

- Backlog priorizado

- Configuración del repositorio

Sprint 1 — Fundamentos del sistema

Objetivo:
Implementar la base funcional del sistema y la gestión de usuarios.

Historias de usuario:

- HU-02 (Login)

- HU-01 (Registro de usuarios)

- HU-03 (Gestión de roles)

- HU-04 (Registro de cursos)

- HU-05 (Registro de docentes)

- HU-06 (Registro de aulas)

Resultado esperado:
Sistema base funcional con autenticación y gestión de datos iniciales.

Sprint 2 — Matrícula académica

Objetivo:
Desarrollar el módulo de matrícula con validaciones académicas.

Historias de usuario:

- HU-07 (Selección de cursos)

- HU-08 (Validación de prerrequisitos)

- HU-09 (Control de créditos)

- HU-10 (Confirmación de matrícula)

- HU-11 (Disponibilidad docente)

Resultado esperado:
Módulo de matrícula funcional con validaciones automáticas.

Sprint 3 — Generación de horarios

Objetivo:
Implementar el motor de generación automática de horarios.

Historias de usuario:

- HU-12 (Generación automática)

- HU-13 (Detección de conflictos)

Resultado esperado:
Sistema capaz de generar horarios sin conflictos.

Sprint 4 — Visualización y ajustes

Objetivo:
Desarrollar la visualización de horarios y funcionalidades de ajuste.

Historias de usuario:

- HU-15 (Visualización de horarios)

- HU-14 (Modificación de horarios)

- HU-16 (Filtros de búsqueda)

Resultado esperado:
Interfaz gráfica funcional para visualización y edición de horarios.

Sprint 5 — Reportes y cierre

Objetivo:
Implementar funcionalidades complementarias y preparar la entrega final.

Historias de usuario:

- HU-17 (Exportación de horarios)

- HU-20 (Auditoría de cambios)

- HU-18 (Reporte de aulas)

- HU-19 (Reporte de carga docente)

Resultado esperado:
Sistema completo con funcionalidades de reporte y documentación final.

Hitos del proyecto

| Hito | Descripción | Semana |
| --- | --- | --- |
| H1 | Aprobación de documentos iniciales | Semana 2 |
| H2 | Sistema base funcional | Semana 4 |
| H3 | Módulo de matrícula completo | Semana 8 |
| H4 | Motor de generación implementado | Semana 12 |
| H5 | Sistema final integrado | Semana 16 |